1. **Çevik Manifesto'nun 4 değerinde de daha çok önem verdiğimiz alanların nedenleri hakkında açıklama yazınız**

|  |
| --- |
| KULLANILAN ARAÇ ve SÜREÇLER  BİREYLER ve ARALARINDAKİ ETKİLEŞİMLER |
| 1- Çalışan arasındaki iletişim, hangi araçların kullanıldığından daha önemlidir. |
| DETAYLI DOKÜMANTASYON  ÇALIŞAN YAZILIM/HİZMET/ÜRÜN |
| 2- Ortaya bir ürünün çıkması dokümantasyondan daha önemlidir, ürün önceliklidir, dokümantasyon ardından oluşturulabilir. |
| SÖZLEŞMEDEKİ KESİN KURALLAR  MÜŞTERİ İLE İŞBİRLİĞİ |
| 3- Müşteri istekleri ve yönlendirmeleri projeye konulan kurallardan önemlidir, proje kuralları esnetilebilmeli |
| MEVCUT PLANI TAKİP ETMEK  DEĞİŞİKLİKLERE UYUM SAĞLAYABİLMEK |
| 4- Mevcut planı uygularken zaman içerisindeki değişiklikler planı esneterek projeye dahil edilebilmeli |

1. **Scrum'ın değerlerini örnek vererek açıklayınız**

**Cesaret:** Bir şey yapmaya, deneyler yapmaya denemeye hata yapmaya cesaretli olmak gerekiyor.

**Odak:** Aynı ayda birkaç iş yapmak yerine her seferinde tek iş yaparak sırayla ve en küçük parçalara bölerek iş yap.

**Taahhüt:** Her sprint içerisinde bitecek işler konusunda söz vermek.

**Saygı:** Takım arkadaşına, müşteriye ve yaptığın işe saygı duymak

**Açıklık:** Geribildirimlere, yanlış yapmaya ve eleştirilere açık olabilmek, yapılan hataların ve zorlukların açık ve net bir şekilde ifade edilebilmesi

1. **Bir ürün hayal edin ve bu ürünün product backlog'unu hazırlayın. Product Backlog hazırlarken önce Epicler, Epiclerin altında da storyler açılması gerekiyor. Story'lerimizi "User Story" formatında açacağız ve INVEST kurallarına uygun şekilde olmaları gerekiyor. Story'lere Story Point Tahminleme yöntemine uygun olarak puan vermenizi ve storylari MoSCoW yöntemine göre önceliklendirmenizi istiyorum. Son olarak da ilk sprint'i düşünerek öncelikli işlerden bir sprint backlog oluşturmanızı istiyorum.**

İlgili dokuman için tıklayınız [Scrum-Proje](https://github.com/hacialicinar/Scrum-Proje/blob/main/Scrum%20Proje.xlsx?raw=true) ya da klasör içerisindeki aynı isimli “xlsx” uzantılı dosyayı açınız.

1. **Bu eğitimin size kattıklarını anlatınız.**

Bootcamp dersler açısından iyiydi ve ders süreçleri ve günleri makuldü. Son ders ve proje ödevi verilmesi süreci ise biraz yetersizdi. Nasıl bir proje yapmam gerektiğini çok anlayamadığım için yaptığım projenin geçerliliğini bilemiyorum. Öneri olarak Son derste örnek bir proje ele alınıp, tüm adımları tek tek işlenerek ders içerisinde örnek bir proje oluşturulabilir. İçinde şunlar şunlar olsun şeklinde verilen proje ödevinde neyin nerde olacağını tam anlayamıyorsunuz.

Tüm eğitim için teşekkür ederim.